CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE, DES METIERS ET DE L’AGRICULTURE DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

MARCHE DE TRAVAUX

PASSE EN APPEL D’OFFRES 
en vertu des dispositions du décret n°57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles applicables aux marchés passés au nom des groupes de territoires, territoires et provinces d’outremer

Pouvoir adjudicateur :

Chambre de Commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture des Iles Wallis et Futuna

BP 457 – Mata’Utu

98600 UVEA

Personne habilitée à représenter le pouvoir adjudicateur :

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture des Iles Wallis et Futuna

Comptable  :

La Chambre de Commerce et de l’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture des Iles Wallis et Futuna

Objet de la consultation :

Travaux de construction du marché couvert du village de Fiua à Sigave – île de Futuna

N° du marché : CCIMA/2022/01

CAHIER DES CHARGES

VALANT

ACTE D’ENGAGEMENT

# preambule

Seules les cases qui sont cochées sont à prendre en compte pour le présent marché.

A l’exception du paragraphe ci-dessous et de l’article 14 du présent cahier des charges, toute modification apportée par les candidats entraînera le rejet de leur offre.

Entre les soussignés :

La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture, représenté par Monsieur Atelea VAITOOTAI, Président, désigné ci-dessous comme « le pouvoir adjudicateur »

d’une part,

Et (1) :

M/Mme .............................................................................................................................................................................

Agissant pour son propre compte

Profession ..........................................................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de ...................................................................................................................................................

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………….…

Téléphone : …………………………………………………….. Télécopie : ………………………………………………

agissant pour le compte de la société (2) :

Dénomination sociale : ….…………………………..……………………………………………………………………..

Inscription au service des patentes de ................................................... sous le n° ................................................

Numéro unique d’identification SIRET ou RIDET.........................................................................................................

Référence d’inscription à un ordre professionnel / Profession règlementée : ………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse .............................................................................................................................................................................

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………….…

Téléphone : …………………………………………………….. Télécopie : ………………………………………………

Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire

Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint

Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint

Pour l’ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du …..../…..../..........

Après avoir pris connaissance du cahier des cahiers des charges valant acte d’engagement, et des documents qui y sont mentionnés,

S’engageant ou engageant le groupement dont il est mandataire (3), sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des charges valant acte d’engagement, à exécuter les prestations objet du présent contrat, dans les conditions ci-après définies,

Et désigné(e) ci-dessous comme « Le titulaire »

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

___________________________________

1 Cocher la case correspondant à votre situation.

2 Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIRET ou RIDET, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée.

3 Rayer la mention inutile.

# Article 1 - Engagement

Le prestataire s’engage après avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions du présent document et de ses annexes, à exécuter les services décrits ci-dessous, aux conditions stipulées par le présent marché.

# Article 2 – Objet du marché

Le présent marché consiste en la réalisation des travaux de construction du marché couvert du village de Fiua à Sigave – île de Futuna.

Lieu d’exécution des prestations : Sigave – île de Futuna

# Article 3 – Documents contractuels (par ordre de priorité)

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous :

- Le présent cahier des charges valant acte d’engagement.

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et le cas échéant, ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

- Décomposition du prix global et forfaitaire

- Mémoire justificatif

En cas de contradiction entre les pièces ci-dessus, celles-ci prévalent dans l’ordre de priorité indiqué ci-dessus.

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est une pièce générale, accessible sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cette pièce, non fournie, est réputée connue du titulaire du marché.

L’exemplaire original du marché, qui fera seul foi, sera conservé dans les archives du Pouvoir adjudicateur.

# Article 4 – Délai de validité des offres

Le délai de validité de l’offre sera de 120 JOURS à compter de la date limite de réception des offres.

# Article 5 – Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé en vertu des dispositions de l’article 3 du décret n°57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles applicables aux marchés passés au nom des groupes de territoires, territoires et provinces d’outremer.

# Article 6 - Description des prestations

Le titulaire s’engage à ce que les personnes travaillant sur le présent marché soient bien les personnes nommément identifiées dans son offre.

Les prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) joint au présent dossier de consultation.

# Article 7 – Prix détaillés / Montant du marché

Prix global et forfaitaire – Joindre la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF).

Les travaux définis au présent marché seront rémunérés par application d’un prix global et forfaitaire égal à :

Tranche ferme :

| TRANCHE | CFP TTC |
| --- | --- |
| TRANCHE FERME |  |

PRIX T.T.C. …………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. CFP (en lettres)

Le forfait comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais inhérents à l'exécution de celle-ci.

Tranches optionnelles :

| TRANCHES | CFP TTC |
| --- | --- |
| TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |
| TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |
| TRANCHE OPTIONNELLE 3 |  |
| TRANCHE OPTIONNELLE 4 |  |
| TRANCHE OPTIONNELLE 5 |  |
| TRANCHE OPTIONNELLE 6 |  |
| Montant total des tranches optionnelles (TO1+TO2+TO3+TO4+TO5+TO6) |  |

PRIX T.T.C. …………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. CFP (en lettres)

Le forfait comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais inhérents à l'exécution de celle-ci.

Prestations supplémentaire éventuelles :

| PSE | Objet | Montant CFP TTC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Climatiseur 9000 BTU |  |
| 2 | Ventilateur plafonnier |  |

Le forfait comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais inhérents à l'exécution de celle-ci.

# Article 8 - Durée du marché - Délais et lieux d'exécution

## 8.1 - Durée

Le présent marché est conclu pour une durée ferme de 18 mois.

La décision de reconduction est tacite. Le titulaire ne pourra pas refuser cette reconduction. En cas de non reconduction, le Pouvoir Adjudicateur informera le titulaire (courrier recommandé ou mail ou porteur ou huissier) deux mois avant la date anniversaire du contrat.

## 8.2 - Prise d'effet du marché

A la réception d’un ordre de service signé par le pouvoir adjudicateur, par dérogation au CCAG-Travaux.

## 8.3 - Délai d'exécution

Le délai effectif de réalisation des travaux est de 12 mois à compter de la réception de l’ordre de service de démarrage par le titulaire du marché.

Le délai d'exécution comprend une période de préparation de deux mois, conformément au CCAG-Travaux. La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution.

## 8.4 - Délai d’affermissement des tranches

Le délai d’affermissement de chaque tranche optionnelle est de un (1) mois à compter de la date de fin de la tranche précédente.

Ce délai est donné à titre indicatif et pourra être réduit ou augmenté.

En cas de non affermissement d’une tranche, il n’est pas prévu d’indemnité de dédit, ni d’attente.

## 8.5 - Lieux d’exécution

Le lieu d’exécution est le suivant :

- village de Fiua – Sigave – île de Futuna

# Article 9 – Accord-cadre – Bons de commande

Sans objet.

# Article 10 – Conditions de réception des ouvrages - garantie

## 10.1 - Conditions de réception

La réception des travaux s’effectuera en application de l’article 41 du CCAG-Travaux.

## 10.2 - Conditions de garanties

Application de l’article 44 du CCAG-Travaux.

# Article 11 – Variation dans les prix

11.1 Prix du marché

Marché dont la durée est supérieure à 12 mois, les prix sont révisables.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Les prix portés au DGPF et/ou au BPU de l'entrepreneur s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces , l'entrepreneur est réputé avoir prévu , lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans ses prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse de leurs prix avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

### 11.2 Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application du prix forfaitaire.

11.3 - Variation des prix

11.3.2 – Marché dont la durée est supérieure à 12 mois

Le prix du marché sera révisé par l’application d’un coefficient C (de révision) donné par la formule suivante :

Cn = 15 % + 85 % (In/Io)

Dans laquelle :

In = dernière valeur de l’indice connue au mois de la révision des prix.

Io = dernière valeur de l’indice connue au mois de référence (mois d’établissement des prix = mois précédent celui de la remise des offres).

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur.

Dans ce cas, l(es)index  ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de sa(leur) structure pour représenter l’évolution du prix des prestations est :

| Index | Libellé |
| --- | --- |
| BT01 | Tous travaux confondus |

Publié au Service Territorial des Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE - www.statistique.wf)

La révision est effectuée sur chaque situation présentée par l’entreprise.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du paiement, le pouvoir adjudicateur doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue.

Le pouvoir adjudicateur procédera à la révision définitive dès que les index seront publiés.

Si l’un des indices servant de référence à la mise en œuvre de la formule de révision de prix venait à être changé ou à disparaître pendant la période d’exécution du présent contrat, les parties conviennent de lui substituer l’indice préconisé par l’organisme qui a créé l’ancien indice ; en utilisant le coefficient de raccordement qui s’y rattache.

Si aucun indice n’est prévu par l’organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent à rechercher d’un commun accord un indice qui pourrait lui être substitué ayant des caractéristiques approchantes sans que l’application de ce nouvel indice n’entraine un bouleversement de l’économie du contrat, ni une remise en cause des conditions de la mise en concurrence des soumissionnaires au présent marché.

Dans ce dernier cas, la mise en œuvre du nouvel indice nécessitera une modification de marché.

Les prix comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents à celle-ci.

11.4 Règlement des comptes

11.4.1 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement se feront par présentation des situations mensuelles, plus des décomptes mensuels, présentés par l’entreprise au Maitre d’ouvrage en quatre originaux sous forme de décompte mensuel.

Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique selon la réglementation en vigueur.

11.4.2  Présentation des décomptes

Les projets de décompte seront présentés par l’entrepreneur au maître d'ouvrage, sous réserve des dispositions du code de la commande publique.

Les décomptes sont établis mensuellement en 4 exemplaires à partir des travaux réellement exécutés.

Le projet de décompte mensuel comporte :

- Les travaux exécutés depuis le début des travaux déduction faite des acomptes précédents.

- La constitution de la retenue de garantie.

- Éventuellement l'état des pénalités de retard.

11.4.3 Modalités de règlement

Les paiements s'effectueront mensuellement par mandats administratifs sur présentation des décomptes correspondants en quatre (4) exemplaires mentionnant :

- nom et adresse du créancier

- numéro de son compte bancaire ou postal, le cas échéant un relevé d'identité bancaire ou postal joint à chaque facture pourra être accepté

- Numéro et date du marché, ainsi que, le cas échéant, le numéro et la date de l'ordre de service

- Tâches exécutées

- Montant TTC

- Date.

11.4.4 Comptabilité et paiement des travaux - Délai de paiement

Les situations établies mensuellement seront présentées par l’entrepreneur au maître d’ouvrage le 1er de chaque mois.

Elles seront retransmises pour liquidation après vérification au plus tard le dix du mois, le règlement intervenant trente jours après la date de présentation.

Le Maître d’Ouvrage s'engage, après vérification du décompte et sa conformité, à faire procéder au paiement dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception dudit décompte.

La vérification des situations n'a qu'un caractère provisoire et ne pourra jamais être opposée à la vérification définitive des mémoires.

En cas de retard de l'entrepreneur, soit à exécuter les ordres donnés, soit à se conformer aux prescriptions du présent Cahier des Charges, soit à fournir des renseignements demandés pour la vérification des mémoires, les montants de travaux correspondants seront suspendus.

La suspension des paiements des dits travaux cessera lorsque l'entrepreneur aura satisfait à ses obligations.

En cas de retard dans la production des situations, la vérification en sera reportée d'un délai égal au retard ou reportée au mois suivant si non présentées avant le 5 de chaque mois.

Les sommes dues à l’entrepreneur titulaire ainsi qu’aux sous-traitants à paiement direct sont réglées dans le délai global de 30 jours. Ce délai comprend, le cas échéant, le temps imparti au maître d’ouvrage, pour vérifier la situation.

La suspension du délai de paiement avant mandatement n’appartient qu’à la personne publique.

11.4.5 Paiement du solde définitif

En complément de l'article 13.4 du C.C.A.G.-Travaux, le solde du règlement définitif aux entreprises est subordonné à la remise au maître d’ouvrage des plans de récolement des ouvrages réellement exécutés prévus au C.C.T.P.

11.4.6 Augmentation ou diminution dans la masse des travaux liées à la nature des sols

Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du CCAG-Travaux, les variations dans les quantités indicatives portées à la DPGF et dépendant de la nature des sols rencontrés lors des travaux, ne donnent pas lieu à l’application des indemnités qui sont prévues aux 14.3, 15.1 et 16.2 desdits articles.

## 11.5 Paiement des cotraitants et des sous traitants

11.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par une modification de marché ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance ; si cet entrepreneur est un cotraitant, la modification de marché ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

La modification de marché ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de la modification de marché :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions de candidater aux marchés publics ;

- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées au code du travail.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement :

- les renseignements mentionnés à l'article 3.6 du CCAG-Travaux

- le compte à créditer

- le comptable assignataire des paiements.

### 11.6 Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d’ouvrage au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d’ouvrage ou à la personne désignée par elle dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage ou à la personne désignée par elle dans le marché, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Le maitre d’ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le maitre d’ouvrage procède au paiement du sous-traitant selon les dispositions du Code de la Commande Publique. Le délai court à compter de la réception par le maitre d’ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d’ouvrage de l'avis postal mentionné au troisième alinéa.

Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

## 11.7 Intérêts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du décret n°57-818 du 22 juillet 1957 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

# Article 12 – Modalités de modification du marché public ou de l’accord cadre en cours d’exécution

Le marché public peut faire l’objet d’un avenant pour :

- Augmentation du prix du marché ;

- Suggestions techniques imprévues ;

- Circonstances imprévues ;

- Prestations complémentaires ou similaires ;

- Augmentation de la durée du marché.

Les parties pourront conclure librement un avenant qui pourra ainsi porter sur tous leurs engagements : prestations à exécuter, calendrier d’exécution ou règlement financier du marché.

# Article 13 – Retenue de garantie

Une retenue de garantie d’un montant égal à 3 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions surs les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Cette dernière peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

# Article 14 - Avance

Une avance de 5% sera versée au titulaire et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 57-818 du 22 juillet 1957, le versement de l’avance est conditionné par la constitution et la transmission au Pouvoir adjudicateur d’une caution personnelle et solidaire garantissant le remboursement de toute l’avance.

| Le titulaire accepte le versement de l’avance | Le titulaire refuse le versement de l’avance |
| --- | --- |

Si aucune case n’est cochée ou que les deux cases sont cochées, le candidat est réputé avoir refusé l’avance.

# Article 15 - Paiement

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte du titulaire (RIB ou RIP à joindre au présent document).

En cas de groupement, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché dans les conditions renseignées en annexe 1 au présent acte d’engagement. Par dérogation aux dispositions de l’article 10.7 du C.C.A.G. - Travaux, en cas de groupement, les cotraitants pourront décider :

- Soit que chaque membre du groupement percevra directement les sommes se rapportant à l’exécution de leurs propres prestations, sur les RIB renseignés en annexes.

- Soit que le paiement sera effectué sur un compte unique géré par le mandataire.

La monnaie de règlement est l’Euro ou le Franc Pacifique.

# Article 16 – Pénalités pour retard

Par dérogation à l’article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont dues dès le 1er euro ou CFP, quel que soit leur montant.

Par dérogation à l’article 19 du CCAG-Travaux, les pénalités ne sont pas plafonnées à 10% maximum du montant du marché.

Les autres clauses du CCAG-Travaux s’appliquent.

# Article 17 - Protection de la main d'œuvre et conditions de travail

Les obligations relatives à la protection de la main d’œuvre et des conditions de travail s’imposent au titulaire du marché. Ces obligations sont constituées par la loi 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer.

Le titulaire doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d’exécution de marché et pendant la période de garantie des prestations, sur demande de la CCIMA.

# Article 18 - Nantissement et cession

En vue de l’application de la procédure de nantissement ou de cession sont désignés :

- Comptable chargé du paiement : la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture de Wallis et Futuna

- Personne habilitée à fournir les renseignements : Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture de Wallis et Futuna

# Article 19 - Résiliation

## 19-1 : Résiliation simple

Il sera fait application des dispositions du CCAG-Travaux.

## 19-2 : Résiliation aux frais et risques du titulaire

Conformément aux dispositions prévues aux articles 49 et suivants du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur, après mise en demeure, pourra faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire :

- soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard,

- soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

# Article 20 - Interdiction de soumissionner

Le titulaire affirme sous peine de résiliation de plein droit du présent contrat ou de sa mise en régie, à ses torts exclusifs, qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions concernant certains motifs d’interdiction de soumissionner.

Le cas échéant, le titulaire affirme qu’aucun des membres du groupement dont il est mandataire ne tombe sous le coup des interdictions précitées.

# Article 21 – Sous-traitance

Il est demandé que la réalisation des tâches essentielles du marché soit effectuée par l’entreprise principale.

Le titulaire pourra céder une partie de son marché à un sous-traitant, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 euros TTC ou 71.599 CFP.

Les éventuels sous-traitants devront être déclarés, en vue de leur acceptation et de l’agrément de leurs conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur. L’attributaire devra :

- annexer sa déclaration de sous-traitance au présent contrat valant acte d’engagement si la demande de sous-traitance est présentée au moment de l’offre,

- remettre un acte spécial si cette demande est présentée après l’attribution du marché.

Le titulaire pourra utiliser le dernier formulaire DC4 à jour relatif à la déclaration de sous-traitance, téléchargeable sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj.

Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne exécution des prestations, tant envers la personne publique contractante qu’envers les ouvriers et les tiers.

Si l’entrepreneur qui sous-traite est un cotraitant, l’acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d’acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant indiquant :

- son chiffre d’affaires global et son chiffre d’affaires relatif aux prestations objet de la présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;

- ses moyens en personnel ;

- ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et méthodologiques, dont le sous-traitant dispose pour la réalisation de prestations de même nature) ;

- ses principales références datant de moins de 3 ans relatives à des prestations similaires (nature des opérations, montants, part réellement exécutée par l’entreprise concernée, dates de réalisation des opérations et pouvoirs adjudicateurs), et/ou qualifications professionnelles.

- les attestations d’assurances responsabilités civile de dommage aux tiers en cours de validité.

- Le RIB ou RIP du sous-traitant à payer directement.

Si le titulaire a sous-traité une partie des prestations sans le déclarer au Pouvoir adjudicateur, ce dernier se réserve le droit de résilier de plein droit le marché sans préjudice des dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 50.3 du CCAG-Travaux.

# Article 22 - Lutte contre le travail dissimulé – pénalité

Une pénalité pourra être appliquée au cocontractant, en cas de non respect des obligations prévues par la loi 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée relative au Code du travail. Cette pénalité d'un montant égal ou inférieur à 10 % du marché, ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes encourues en application de la loi ci-avant énoncée.

# Article 23 - Assurances

Tout titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.

Cependant, le code des assurances n’étant pas en vigueur dans les Iles de Wallis et de Futuna, il sera demandé au soumissionnaire de prouver, par tous moyens (preuve de banque…), sa solvabilité en cas de sinistre.

# Article 24 – Loi « informatique et liberté »

Les informations recueillies dans le cadre de la réponse à la présente consultation font l’objet d’un traitement informatique destiné à sélectionner l’(les) entreprise(s) économiquement la(es) plus avantageuse(s), conserver les preuves de cette sélection et assurer la bonne exécution du contrat.

Les destinataires de ces données sont notamment les services de la CCIMA, le cas échéant les services de l’Administration Supérieure et la DFIP en charge des paiements relatifs au contrat.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les entreprises disposent d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent dans ce cas accéder aux informations les concernant en s’adressant à la CCIMA des Iles Wallis et Futuna.

# Article 25 - Dérogations

L’article 3 déroge à l’article 4.1 du CCAG-Travaux (Ordre des pièces contractuelles)

L’article 15 déroge à l’article 10.7 du CCAG-Travaux (Rémunération du titulaire et des sous traitants).

L’article 16 déroge à l’article 19 du CCAG-Travaux (Pénalités de retard).

Fait à ………………………..……………..	Fait à Mata’Utu,

Le ………………………………….………..	Le ………………..…………………..…..

Le Prestataire, 	Le pouvoir adjudicateur,

ANNEXE N° 1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS

| Titulaire | Prestations concernées |
| --- | --- |
| Cocher la case correspondant à la situation du groupement : - Les paiements seront effectués sur le compte unique du mandataire, dont le RIP ou RIB est joint. - Les paiements seront effectués sur un compte unique géré par le mandataire, dont le RIP ou RIB est joint. - Les paiements seront effectués sur un compte unique, géré par le mandataire, dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement au pouvoir adjudicateur. - Les paiements seront effectués sur les comptes, dont les RIP ou RIB sont joints, de chaque membre du groupement, pour les prestations qu’ils auront réalisées.. |
| Mandataire : ……………………………………………………………..….. (Joindre un RIP ou un RIB) |  |
| Cotraitant n°1 : ……………………………………………………………… SIRET ou RIDET : ..…………….……………………….………………...…… Adresse : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement : joindre un RIP ou un RIB |  |
| Cotraitant n°2 : ……………………………………………………………… SIRET ou RIDET : ..…………….……………………….………………...…… Adresse : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement : joindre un RIP ou un RIB |  |
| Cotraitant n°3 : ……………………………………………………………… SIRET ou RIDET : ..…………….……………………….………………...…… Adresse : ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. En cas de paiement sur le compte de chaque membre du groupement : joindre un RIP ou un RIB |  |
| Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus afin de faire apparaitre autant de lignes qu’il y a de cotraitants, avec indication de la répartition des prestations et des paiements. |  |

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

- NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

1  La totalité du contrat dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2  La totalité du bon de commande n° ……………. afférent au contrat (indiquer le montant en chiffres) : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres) : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

A ......................................………….. le ……………………………..

Signature du pouvoir adjudicateur

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Le marché public prévoit un montant :

Montant prévu pour le marché public (ou pour la tranche ferme) : ............................................... CFP (H.T.)

Modification(s) ultérieure(s) de la créance.(A renseigner autant de fois que nécessaire.)

| 1ère modification | Selon déclaration de sous-traitance reçue le ………………………………………… avec l'entreprise ……………………………….……, pour un montant de ..............................................................., la créance cessible est ramenée à : ………………………………. CFP (H.T.). | A Mata Utu, le Le Président ou son représentant |
| --- | --- | --- |
| 2ème modification | Selon déclaration de sous-traitance reçue le ………………………………………… avec l'entreprise ……………………………….……, pour un montant de ..............................................................., la créance cessible est ramenée à : ………………………………. CFP (H.T.). | A Mata Utu, le Le Président ou son représentant |
| 3ème modification | Selon déclaration de sous-traitance reçue le ………………………………………… avec l'entreprise ……………………………….……, pour un montant de ..............................................................., la créance cessible est ramenée à : ………………………………. CFP (H.T.). | A Mata Utu, le Le Président ou son représentant |
| 4ème modification | Selon déclaration de sous-traitance reçue le ………………………………………… avec l'entreprise ……………………………….……, pour un montant de ..............................................................., la créance cessible est ramenée à : ………………………………. CFP (H.T.). | A Mata Utu, le Le Président ou son représentant |
| 5ème modification | Selon déclaration de sous-traitance reçue le ………………………………………… avec l'entreprise ……………………………….……, pour un montant de ..............................................................., la créance cessible est ramenée à : ………………………………. CFP (H.T.). | A Mata Utu, le Le Président ou son représentant |
| 6ème modification | Selon déclaration de sous-traitance reçue le ………………………………………… avec l'entreprise ……………………………….……, pour un montant de ..............................................................., la créance cessible est ramenée à : ………………………………. CFP (H.T.). | A Mata Utu, le Le Président ou son représentant |

A remplir par le pouvoir adjudicateur, en original, sur l’exemplaire unique du titulaire.

Date et signature originales.